I když v roce 2004 - 2005 prodělala sokolovna částečnou rekonstrukci, zůstaly některé její části ve špatném stavu. Proto se v roce 2007 zastupitelstvo obce (v zastoupení: Václav Krofta - starosta, Jan Bouda - místostarosta, Ing. Simona Bejčková, Jiří Bozděch, Dana Hermanová, Iveta Jágrová, Vladislava Kinclová) usneslo, že podá žádost o dotaci na ROP Jihozápad. Vybral se program Revitalizace částí měst a obcí. V žádosti o dotaci se nejvíce zasloužila Ing. Simona Bejčková, stavební projekt vyhotovil pan Zdeněk Varvařovský. Začátek celého projektu už započal v lednu 2008, kdy probíhaly různé přípravné a organizační práce, na kterých se podílelo zastupitelstvo obce.
Dne 9. 7. 2008 obec definitivně obdržela Oznámení o schválení projektu k financování s tím, že tento projekt byl na základě bodového ohodnocení schválen Výborem Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad k poskytnutí dotace ve výše 92,5 % z celkových nákladů. Z této podstaty mohlo vše začít na plné obrátky. Nejprve se vzal v celkové výši nákladů úvěr od KB, dále probíhalo výběrové řízení na dodavatelskou firmu, byla zajišťována publicita projektu a dále mnoho dalších povinností. 
Dne 4. 9. 2008 byla sokolovna předána firmě Stavitelství Šmíd, která vyhrála výběrové řízení, po té zde nejprve jeden měsíc probíhaly bourací a přípravné práce. Od října 2008 už bylo každým dnem na sokolovně vidět spousta změn.
Dne 7. 5. 2009 bylo od MěÚ Zbiroh odboru výstavby a životního prostředí vydáno Kolaudační rozhodnutí na užívání stavby. Po odevzdání finální závěrečné zprávy a žádosti o platbu na úřad RR byla slíbená dotace převedena na účet obecního úřadu Kařez. 
Cena na realizaci rekonstrukce sokolovny a všech uznatelných nákladů, které jsou spojeny s projektem, dosáhla 19. 213. 688,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 17. 772. 661,- Kč, což je 92,5 % z celkových nákladů.

Dne 23. 5. 2009 od 13 hodin se konalo slavnostní otevření sokolovny v Kařeze. Zrekonstruovaná sokolovna byla otevřena veřejnosti a návštěvníci si mohli prohlédnout všechna opravená zákoutí budovy. Sokolovnu navštívilo mnoho Kařezáků i přespolních občanů. Dorazil i zpracovatel projektu Zdeněk Varvařovský s rodinou, majitelé společnosti stavitelství Šmíd s manželkami, jednatelé této firmy - paní Chaloupková, pan Soukup a mnoho dalších, kteří se na realizaci podíleli. Pozvání přijali i hosté z oblasti politiky, např. JUDr. Jiří Pospíšil a Zdeněk Prosek. Starosta obce pan Václav Krofta ve svém proslovu shrnul celou realizaci rekonstrukce a vyjádřil poděkování a úctu lidem, kteří přispěli svojí prací v tomto projektu. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění v podobě rautu, který zajistila firma Compono s.r.o., jež zde začala provozovat Restauraci a sportovní klub. Slavnostní akce byla od 20 hod ukončena taneční zábavou. K tanci a poslechu zahrála skupina Merkur.
Vyslovené přání pana starosty Václava Krofty na slavnostním otevření sokolovny:

„Byl bych moc rád a přeji naší sokolovně, aby tento krásně zrekonstruovaný stánek byl zúročen také tím, že sokolovna bude plně využívána od všech věkových kategorií, tak jak si to místní a přespolní občané přáli, a že každý v tomto objektu najde své místo a svoje zalíbení.“

